ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Калининград 							 	«___» _________ 2020 года

Калининградская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Аранина Романа Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующей на основании _______________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Предмет договора.

1.1.  	Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными и привлечёнными силами работы: строительство блокированных коттеджей (7секций) (белый ключ) на объекте Фабрика по производству инвалидных колясок, расположенном по адресу  Калининградская обл, Гурьевский р-н, п. Поддубное (далее – Объект) в соответствии с действующими на территории нормами и правилами, проектной документацией, расчета стоимости и объемов работ согласно Приложению 1 к настоящему договору, сдать работы Заказчику с составлением 2– х стороннего акта (Заказчик-Подрядчик).

1.2. Подрядчик обязуется выполнять работы и поставку материалов согласно Графику (Приложение №2).

1.3   Заказчик обязуется принимать работу и поставленные материалы в  соответствии с п.7, а также  оплачивать работу и поставку материалов в соответствии с  Графиком (Приложение №2) настоящего Договора.

1.4.	Рабочим днём считается день, при котором Подрядчик выполняет оговоренную работу, при условии если не мешают метеоусловия (ураганы, штормовые предупреждения) и др. факторы связанные с нарушением правил техники безопасности при производстве монтажных и высотных работ.

1.2.	Подрядчик обязуется выполнить все работы, в соответствии с утвержденной проектной документацией, в установленные настоящим Договором сроки, собственными или привлеченными силами, с использованием собственного оборудования и расходных материалов для обеспечения выполнения работ, предусмотренных п. 1.1. Договора.

1.3.	Подрядчик привлекает обученный, опытный и квалифицированный персонал, способный качественно выполнять Работы в намеченные сроки.

1.4.	Подрядчик настоящим заверяет и гарантирует, что ему известны все применимые законы, нормы, постановления и правила, которые могут регламентировать выполнение настоящего Договора. Подрядчик обязуется строго выполнять и соблюдать все применимые нормы, инструкции и правила со всеми изменениями к ним, в том числе относящиеся к охране окружающей среды, пожарной безопасности, предотвращению загрязнения и профилактике несчастных случаев.

СТАТЬЯ 2. Стоимость работ и материалов

  - Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком и общая стоимость материалов, необходимых для выполнения работ по договору составляет ___________________________________________________________________________________________, НДС не предусмотрен.

  - Расчет стоимости объем работ и необходимых материалов в Приложении №1, является неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Заказчик, уведомив Подрядчика в письменной форме, имеет право внести любое изменение в проектно-сметной документации. Если изменения вызывают значительное повышение \снижение\ стоимости или продление \сокращение\ сроков строительства, то по согласованию сторон корректируются сроки и стоимость объекта.

  - Изменение стоимости и объемов отдельных видов работ возможно путем составления Дополнительного Соглашения, согласованного и подписанного Сторонами.

  - Если Подрядчик своевременно не предупреждает Заказчика о необходимости производства новых, не учтенных проектом работ, то, не смотря на удорожание общей стоимости по контракту, он получает оплату в пределах установленной цены, без возмещения стоимости указанных работ.

СТАТЬЯ 3. Оплата работ и взаиморасчёты.

3.1.	Оплата за материалы производится согласно Графику (Приложение №2) настоящего договора, на основании выставленного счёта.  Оплата за работы производится согласно Графику (Приложение №2) настоящего договора, после подписанных Актов выполненных работ, в соответствии п.9 и п. 7.2. настоящего Договора, на основании выставленного счёта.

3.2. Перед началом выполнения работ по каждому из разделов, Заказчик производит оплату аванса в размере 30 % сметной стоимости по данному разделу согласно Приложению №1 Договора.

3.3.	Оплата фактически выполненных и принятых Заказчиком работ производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта о приёмке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

СТАТЬЯ 4. Сроки реализации работ.

4.1.	Срок действия настоящего Договора: с момента подписания и до полного его исполнения. Дата окончания производства всех предусмотренных Договором  работ, согласно Графику (Приложение №2) настоящего Договора.

4.2. 	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. 	По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим Гражданским законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 5. Обеспечение материалами и оборудованием.

5.1.	Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительства материалами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ, указанных в п.1.1 настоящего Договора и в сроки, указанными в Приложении №2 к настоящему Договору.

5.2.	Все поставляемые материалы и оборудование должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать спецификациям, указанным в проекте (техническом задании), иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть представлены Заказчику на согласование до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

СТАТЬЯ 6. Права и обязанности Подрядчика.

Подрядчик обязуется:

6.1.	Приступить к выполнению работ, указанных в настоящем договоре, в течении 5 (пяти) дней с момента  подписания договора.

6.2.	В случае привлечения Подрядчиком иных субподрядных организаций для выполнения отдельных видов работ Подрядчик обязан согласовать их привлечение с Заказчиком.

6.3.	Выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в соответствии с объёмами и сроками, предусмотренными настоящим Договором и Приложениями к нему.

6.4.	После выполнения работ предъявить и сдать в установленном порядке выполненные работы Заказчику с предъявлением исполнительной документации в 2-х экземплярах, включающей акты на скрытые работы.

6.5.	Использовать в ходе выполнения работ на Объекте материалы соответствующего качества. Обеспечить качество выполняемых работ. Выполненные работы должны соответствовать проектной документации (техническим заданиям), требованиям СНиП, , а так же правовым актам об охране окружающей среды и безопасности производства строительных работ, техническим условиям и требованиям других нормативных документов согласно Приложению 2 к настоящему Договору.

6.6.	Обеспечить за свой счёт своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока. Нести в ходе выполнение работ на строительной площадке полную ответственность за проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию территории строительства. Подрядчик предоставляет копию документа о назначении ответственного лица за соблюдением техники безопасности.

Подрядчик самостоятельно несет полную ответственность перед государственными структурами за несоблюдение требований охраны труда, экологической и пожарной безопасности.

6.7.	При окончательном завершении работ в 3-хдневный срок известить об этом Заказчика в письменной форме.

6.8.  Передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора.

6.9.	Осуществлять ежедневную, а по завершению работ окончательную, уборку рабочих мест от остатков материалов, отходов мусора с   вывозом со строительной площадки. При невыполнении данных условий Заказчик вправе задержать приемку выполненных работ до уборки мусора.

6.10.	Вывезти в 5-тидневный срок со дня подписания акта сдачи-приемки работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные здания и сооружения, машины, оборудование, инструменты, строительные материалы.

6.11.	Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафных санкций, в случае их наложения на последнего административными органами за нарушения, допущенные при производстве работ Подрядчиком, путем удержания суммы штрафных санкций из денежных сумм, подлежащих оплате Подрядчику.

6.12.	Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности проектно-технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок. В вышеуказанных случаях, Заказчик обязан принять решение в пятидневный срок.

6.12.	Предоставить Заказчику копии документов (доверенности или иное), подтверждающих полномочия представителей Подрядчика, за исключением лица подписавшего настоящий Договор, на подписание документов в рамках настоящего Договора.

6.13.	Нести ответственность за ущерб, нанесённый по вине Подрядчика Заказчику или третьим лицам.

6.14. 	Присутствовать на оперативных совещаниях, проводимых Заказчиком, с целью координации работ Подрядчиков.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. 	В случае изменения Заказчиком Технической документации, изменить сроки выполнения работ на период, который будет необходим в связи с указанными изменениями или их последствиями. Изменение сроков выполнения работ согласовывается Сторонами и оформляется Дополнительным Соглашением к настоящему Договору.

6.2.2.	Изменить сроки выполнения работ на период вынужденного простоя заверенного актами, и подписанного Заказчиком, из-за погодных условий, при которых проведение работ было бы не  допустимо, согласно условий технологии производства работ, а так же Технике Безопасности строительных и монтажных работ.

СТАТЬЯ 7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Заказчик вправе:

7.1.1. 	В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком по Договору, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

7.1.2. 	Осуществлять контроль качества выполняемых работ и соблюдения сроков их выполнения.

7.1.3. 	Вносить изменения в техническую документацию, если они сделаны до начала работ, выполняемых  подрядчиком.

7.2. Заказчик обязуется:

  - Передать Подрядчику по акту проектную и иную техническую документацию.

7.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Подрядчиком Акта выполненных работ, при отсутствии возражений относительно качества и объема произведенных работ, принять работы по Акту (подписать Акт). В случае немотивированного отказа от подписания акта выполненных работ, работы по настоящему Договору считаются принятыми в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Заказчику акта выполненных работ.

  - Заказчик обязан оплатить работу в течение 3(трёх) дней после подписания акта выполненных работ.

  - В случае внесения изменений в переданную Подрядчику техническую документацию Заказчик обязан не позднее, чем за 3 дня до начала производства работ по изменённой документации передать Подрядчику уточнённую документацию.

  - Обеспечить охрану материальных ценностей, расположенных на объекте, при условии ежесменной сдачи под охрану в соответствии с порядком, установленным на объекте Заказчиком.

  - Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, объёме и на условиях, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и согласно п 3.1 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 8. Ответственность Сторон.

8.1. 	Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия, в Калининградском областном арбитражном суде в установленном действующим законодательством порядке.

8.2. 	Оплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Стороны несут ответственность за исполнение или за ненадлежащие исполнение условий настоящего Договора.

8.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ по вине Подрядчика до приемки полного объема работ несет Подрядчик.

8.4. За нарушение Подрядчиком сроков предоставления исполнительной документации, ненадлежащего оформления, оформления с ошибками или не полной комплектности, Заказчик имеет право приостановить оплату до устранения всех замечаний предъявленных к исполнительной документации.

8.5. За нарушение сроков или качества выполнения работ, а также обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ, предусмотренных настоящим Договором за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Договора.

8.6. Заказчик, в случае несвоевременной оплаты работ Подрядчику, выплачивает пени в размере 0,1% процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Договора.

8.7. В случае невыполнения Подрядчиком договорных обязательств Заказчик может предпринять, после письменного уведомления, следующие действия: прекратить продолжение работ и завершать работы по своему усмотрению. Принять в собственное владение ранее переданные Подрядчику материалы. С согласия Подрядчика принять в собственное владение оборудование, принадлежащее Подрядчику и используемое им для непосредственного выполнения Работ. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора, последний выплачивает Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части Работы, выполненной Подрядчиком в строгом соответствии с требованиями настоящего договора до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

8.8. Все, даже мелкие отступления от технической документации, должны быть письменно согласованы Сторонами.

8.9. В случае, если Подрядчик отказывается исправлять дефекты и недостатки, выходящие за пределы и нормы действующих СНиПов и ГОСТов, выявленные Заказчиком, Заказчик имеет право:

-не оплачивать выполненный этап;

-предъявить Подрядчику штрафные санкции в сумме, необходимой для устранения дефектов и недостатков;

8.10.	Ущерб, нанесённый третьим лицам, в результате строительства объекта по вине Подрядчика, компенсируется и урегулируется Подрядчиком.

СТАТЬЯ 9. Сдача и приемка выполненных работ.

9.1.	Сдача результатов работ и поставки материалов Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются Актами о приемке выполненных работ по форме №КС-2. Акты по форме утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. №100, являются неотъемлемой частью Договора, с приложением актов на скрытые работы с исполнительными схемами. Расчеты по договору, в рамках сметной стоимости, осуществляется на основании Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. №100.

9.2. Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменной форме не позднее, чем за 3 (три) дня об окончании скрытых работ по мере их готовности. Скрытые работы должны производиться в присутствии представителя заказчика и приниматься согласно п 9.1. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанным Сторонами актом освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Заказчиком акта освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы, выполнены без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. Если закрытие работ выполнено без письменного подтверждения Заказчика в течение 3-х дней с момента получения им уведомления, то вышеуказанные работы считаются принятыми и Подрядчик имеет право производить следующие работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производятся за его счет. Заказчик обеспечивает постоянное присутствие на объекте технического надзора (из-за высоких темпов и динамичности выполняемых работ) для приёмки скрытых работ.

9.2.	Заказчик приступает к приемке выполненных работ в течение 3-х дней с момента письменного уведомления Подрядчика об их готовности к сдаче. Приемка результатов полностью завершенных работ осуществляется в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания настоящего Договора.

9.3.	Сдача полностью выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ по согласованной форме, подписанным обеими Сторонами в порядке, установленном п. 7.2. настоящего Договора.

9.4.	Выявленные в ходе приемки недостатки выполненных работ, в том числе по качеству, безвозмездно устраняются Подрядчиком в течение 10(десяти) рабочих дней, с момента их обнаружения.

СТАТЬЯ 10. Качество, гарантии по договору.

10.1. 	Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего Договора, технической документации, действующим строительным  нормам и правилам работ по капитальному строительству.

10.2. 	За качество материалов, представленных Подрядчиком для выполнения работ, он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством России.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации, который составляет 10 (десять) лет после сдачи Объекта, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных Подрядчиком работ и препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, Подрядчик обязан приступить к их устранению за свой счет в десятидневный срок с даты получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении дефектов. В этом случае Подрядчик и Заказчик составляют двухсторонний акт с указанием причин дефектов и сроков их устранения и, соответственно, гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

10.4.	Подрядчик обязан предоставить сертификаты на используемые строительные материалы.

СТАТЬЯ 11. Форс-мажорные условия.

11.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось действием объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств и их последствий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

11.2.	Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству (условиям настоящего Договора) был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить, с приложением подтверждающих документов, об этом другую Сторону в 7-мидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и подписать дополнительное соглашение, с обязательным указанием новых сроков, порядка выполнения и стоимости работ, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

СТАТЬЯ 12. Разрешение споров между Сторонами.

12.1.	Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2.	Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из Сторон. Расходы на экспертизу несет инициатор проведения экспертизы.

12.3.	Если, по мнению одной из Сторон, отсутствует возможность разрешить возникший между Сторонами спор в порядке, описанном в п.п.12.1 и 12.2. настоящего Договора, то он разрешается Арбитражным судом Калининградской области в установленном порядке.

СТАТЬЯ 13. Особые условия.

13.1.	Подрядчик и Заказчик договорились о полном запрете на наличие алкогольных напитков и наркотических веществ на рабочей площадке. Если работники Подрядчика или его субподрядчиков имеют в наличии, перевозят или употребляют алкогольные напитки, находясь на рабочей площадке, во время работы или после нее, Подрядчик обязуется незамедлительно удалить таких работников с рабочей территории и не допускать их возвращения.

13.2.	Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимоотношение Сторон по настоящему Договору, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

13.3.	Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

13.4.   Расторжение настоящего Договора по причинам неисполнения одной из сторон обязательств по договору производится путем направления Стороной, заинтересованной в расторжении, другой Стороне письменного уведомления, позволяющего точно установить дату и причину расторжения Договора. Письменное уведомление направляется не позднее 7-ми дней до момента расторжения. Если до даты, указанной в письменном уведомлении о расторжении, Стороны не придут к соглашению об изменении даты расторжения или о продолжении сотрудничества в рамках настоящего Договора, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в извещении.

13.5.	Все приложения к настоящему Договору, оформленные в установленном порядке, являются его неотъемлемой частью. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  – по одному для каждой Стороны.

13.6. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим Гражданским законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 17. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон.

ЗАКАЗЧИК: 					        ПОДРЯДЧИК:

| Калининградская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег» ИНН 3906902966 КПП 390601001 Юр. адрес: 236006, г. Калининград, ул. 1812 года д.51, кв.32. Факт. адрес: 236011, г. Калининград, ул. Интернациональная, д.11 Банковские реквизиты: р/с 40703810432170000018 в Филиале "Санкт-Петербургский" АО "Альфа-Банк" Бик 044030786 к/сч 30101810600000000786 ОГРН 1123900001048 | _____________________ ИНН _____________/КПП ___________ _________________________________ _________________________________ __________________________________ Банковские реквизиты: р/сч. _____________________________ в _________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ |
| --- | --- |

Председатель					           Генеральный директор

___________________ /Аранин Р.А./       	        ___________________ /_______________/

МП							МП

Приложение №1

к договору подряда № __________ от _____________ г.

СМЕТА

на строительство блокированных коттеджей (7секций) (белый ключ)

ЗАКАЗЧИК: 					        ПОДРЯДЧИК:

Председатель					           Генеральный директор

___________________ /Аранин Р.А./       	        ___________________ /_______________/

МП							МП

Приложение №2

к договору подряда № __________ от _____________ г.

ГРАФИК

закупки материалов и выполнения работ

по строительству блокированных коттеджей (7секций) (белый ключ)

ЗАКАЗЧИК: 					        ПОДРЯДЧИК:

Председатель					           Генеральный директор

___________________ /Аранин Р.А./       	        ___________________ /_______________/

МП							МП